| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG AN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-UBND | Thăng An, ngày tháng 9 năm 2025 |

BÁO CÁO

Một số nội dung có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật trong năm 2026 và thời kỳ trung hạn 2026-2030.

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

I. Thực trạng: Công tác quy hoạch, thực hiện, quản lý quy hoạch

1. Công tác quy hoạch:

Xã Thăng An được hình thành từ việc sáp nhập 05 xã Bình Dương, Bình Triều, Bình Đào, Bình Minh, Bình Giang đi vào hoạt động kể từ ngày 01/7/2025. Về công tác quy hoạch trên địa bàn xã mới có 04 đồ án quy hoạch chung xã (tỷ lệ 1/5000) đã được phê duyệt và 01 đồ án quy hoạch chung đô thị mới Bình Minh (1/5000) được phê duyệt đầu năm 2025. Ngoài ra, có một số đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng như: Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu tái định cư ven biển Bình Dương (giai đoạn 1) được phê duyệt năm 2010; Khu tái định cư trung tâm xã Bình Dương (giai đoạn 2) 22,6 ha được phê duyệt 2019; Quy hoạch chi tiết Trung tâm hành chính xã Bình Giang phê duyệt năm 2013; Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư ven biển Bình Dương 228,2 ha; Quy hoạch phân khu (1/2000) Khu tái định cư ven sông Bình Dương 270 ha; Quy hoạch dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An 1.017,5 ha nằm trên phạm vi ranh giới Thăng An 197,3 ha; Quy hoạch dự án Vipearl Quảng Nam 87 ha; Quy hoạch khu dân cư Trà Đóa 1 quy mô 10,03 ha được phê duyệt năm 2022…

2. Công tác quản lý đầu tư thực hiện theo quy hoạch:

Tập thể chính quyền UBND xã đã thực hiện cụ thể hóa các đồ án quy hoạch, triển khai thực hiện một số dự án cơ bản đã hoàn thành như: Dự án Vinpearl Quảng Nam 87 ha; dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An; dự án Khu tái định cư Trung tâm xã Bình Dương (giai đoạn 1, 2); dự án Khu tái định cư tổ 19 thôn Bình Khương, xã Bình Giang (cũ) và một số dự án đang triển khai như: Khu dân cư nông thôn mới Trà Đóa 1 (2,54 ha); Khu dân cư nông thôn mới thôn Hiền Lương (0,33 ha); Khu dân cư Trà Đóa 1 (10,03 ha); Khu dân cư ven biển Bình Dương (1,55 ha); Khu tái định cư đường nối Võ Chí Công (0,6 ha)…

3. Công tác quản lý hiện trạng xây dựng:

Trên cơ sở quy định quản lý xây dựng kèm theo các đồ án Quy hoạch chung của các xã được duyệt, UBND xã thực hiện quản lý hiện trạng, trật tự xây dựng cơ bản ổn định. Tuy nhiên, thời gian thực hiện dự án kéo dài nhà cửa nhân dân trong khu vực lập quy hoạch xuống cấp không được xây dựng, sửa chữa không được hỗ trợ về một số cơ chế chính sách người dân trong vùng dự án không được hưởng lợi như: Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND  ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025; Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh (giai đoạn 2023-2025).

II. Kế hoạch thực hiện trong thời gian đến:

1. Định hướng: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với mục tiêu: xây dựng thành phố hiện đại, tiên phong về phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai thành công mô hình kinh tế mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, mô hình “5 cao” (tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao và mức sống cao); trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới và Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Thăng An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với quyết tâm xây dựng xã Thăng An vùng kinh tế trọng điểm phát triển về dịch vụ thương mại và đô thị; động lực phát triển kinh tế, xã hội phía đông của thành phố Đà Nẵng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, củng cố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2027, và quyết tâm xây dựng xã đạt tiêu chí đô thị, hướng tới đơn vị hành chính cấp phường năm 2030.

- Dự kiến kế hoạch thực hiện 2026-2030

- Công tác quy hoạch:

Thực hiện hướng dẫn của Sở xây dựng thành phố tại Công văn số 1577/SXD-QHKT&PTĐT ngày 30/7/2025 về triển khai công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Thăng An nằm trong 18 đồ án quy hoạch đô thị mới với quy mô quy mô 80,98 km2, dân số: 51.988 người. UBND xã đã làm việc với đơn vị tư vấn lập quy hoạch xây dựng dự toán lập nhiệm vụ và quy hoạch quy hoạch đô thị mới xã Thăng An trên nguyên tắc kế thừa, tích hợp quy hoạch chung 05 xã (cũ) đã được phê duyệt với kinh phí (dự kiến) khoảng 8,12 tỷ đồng, thời gian phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch từ 7/2026-12/2026 và phê duyệt quy hoạch sau quy hoạch chung thành phố. Ngày 11/8/2025 Sở xây dựng lấy ý kiến góp ý dự thảo về ủy quyền phê duyệt dự toán kinh phí lập quy hoạch tại Công văn số 2275/SXD-QHKT&PTĐT, vì vậy sau khi có văn bản ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền, UBND xã sẽ thực hiện những nội dung ủy quyền theo quy định.

Vướng mắc: Hiện nay, quy hoạch chung xã Thăng An được tích hợp 05 đồ án quy hoạch chung trong đó 04 quy hoạch chung xã và 01 đồ án quy hoạch chung đô thị mới, vì vậy việc tổ chức lập quy hoạch xã mới là lập quy hoạch chung đô thị mới quy mô 04 xã (cũ) và tích hợp đồ án quy hoạch đô thị mới Bình Minh hoặc lập đồ án quy hoạch đô thị mới theo phạm vi ranh giới toàn xã Thăng An đảm bảo tinh thần tại Công văn số 5434/SXD- QHKT&PTĐT ngày 29/9/2025 của Sở Xây dựng thành phố nhằm sử dụng kinh phí hợp lý, tiết kiệm ngân sách Nhà nước và đảm bảo tính kế thừa.

- Nhóm các dự án đầu tư  công và kêu gọi đầu tư 2026-2030:

* Nhóm các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật:

| Stt | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô | Mục tiêu | Tổng mức | Thời gian | Nguồn vốn đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dự án đề xuất đầu tư công vốn ngân sách xã và ngân sách thành phố (2026-2030) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lĩnh vực giao thông hạ tầng kỹ thuật: Mở rộng tuyến đường trước chợ Bình Minh nối ĐT613B; các tuyến bê tông nông thôn; mương thoát nước khu dân cư tổ 8,9 thôn Nam Hà; xây dựng hệ thống các mương thoát nước trụ sở UBND xã đến giáp cầu mương Sẫm; dự án nạo vét bầu sen tổ 5/2 Hưng Mỹ; nâng cấp đường thôn Tân An ra biển Bình Minh | Xã Thăng An thành phố Đà Nẵng | Theo từng dự án từ 1,0 tỷ – 5 tỷ đồng | Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, giao thông đảm bảo chuẩn nông thôn mới | 26,5 tỷ đồng | Năm 2026-2030 | Ngân sách xã |
| 2 | Lĩnh vực giao thông hạ tầng kỹ thuật: Xây dựng hệ thống nước sạch; hệ thống thoát nước khu dân cư Trà Đóa 1- sông Trường Giang; mở rộng nâng cấp tuyến ĐH1, ĐH2 và hệ thống điện chiếu sáng; Dự án đường nối từ cầu Bình Dương – đường 129; Đường nối cầu Bình Đào - Võ Chí Công; Nâng cấp 04 tuyến giao thông thôn Nam Hà. | Xã Thăng An thành phố Đà Nẵng | Theo từng dự án, từ 10 tỷ đồng -100 tỷ đồng. | Đảm bảo hệ thống giao thông - hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã nhằm từng bước phấn đấu xã đạt tiêu chí đô thị | 203,55 tỷ đồng | Năm 2026-2030 | Ngân sách thành phố |
| II | Dự án đề xuất ưu tiên đầu tư công hạ tầng giao thông phục vụ thu hút đầu tư (2026-2028) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đầu tư mới đường ĐT611 đi đông Quế Sơn từ ngã tư (ĐT613 và ĐH1) giao tuyến ĐT619B | Xã Thăng An (xã Bình Giang cũ), thành phố Đà Nẵng | (B=29m; 6+7,5+2+7,5+6) L=1,61 Km. | Kết nối giao thông từ QL1 đến ĐT 619B và đi bãi tắm Khu tái định cư ven biển Bình Dương | 150 tỷ đồng | Năm 2026-2028 | Ngân sách Nhà nước |
| 2 | Đầu tư mới tuyến đường từ nút giao Võ Chí Công đi chợ đầu mối hải sản Bình Minh và bãi tắm thôn Hà Bình | Xã Thăng An (xã Bình Minh cũ), thành phố Đà Nẵng | (B=42m; 7,5+11,25+4,5+11,25+7,5) L=1,84 Km | Kết nối tuyến giao thông từ Ngã tư Hà Lam, Võ Chí Công đi chợ đầu mối hải sản Bình Minh và khai thác dịch vụ du lịch và bãi tắm thôn Hà Bình | 190 tỷ đồng | Năm 2026-2028 | Ngân sách Nhà nước |
| 3 | Đầu tư mở rộng tuyến đường ĐH9 hiện trạng thôn Hưng Mỹ (xã Bình Triều cũ) | Thôn Hưng Mỹ, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng | (B=27m 6+15+6) L=1,8Km | Kết nối giao thông từ QL1 đi Võ Chí Công, khai thác dịch vụ du lịch bãi tắm Bình Tịnh, xã Thăng An (Bình Minh cũ) | 170 tỷ đồng | Năm 2026-2028 | Ngân sách Nhà nước |
| 4 | Đầu tư mới tuyến đường ĐH9 từ thôn Hưng Mỹ (xã Bình Triều cũ) đến bãi tắm Bình Tịnh (xã Bình Minh cũ) | Thôn Hưng Mỹ, thôn Vân Tiên, Thôn Bình Tịnh, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng | (B=27m 6+15+6) L=2,9Km | Kết nối giao thông từ QL1 đi Võ Chí Công, khai thác dịch vụ du lịch bãi tắm Bình Tịnh, xã Thăng An (Bình Minh cũ) | 280 tỷ đồng | Năm 2026-2028 | Ngân sách Nhà nước |

* Nhóm dự án đầu tư hạ tầng xã hội:

| Stt | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô | Mục tiêu | Tổng mức | Thời gian | Nguồn vốn đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các dự án đầu tư công nguồn ngân sách xã (2026-2030) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lĩnh vực giáo dục: Xây dựng sân trường, nhà đa năng, các phòng chức năng các trường: Lê Hồng Phong, trường tiểu học Đoàn Bường, trường THCS Ngô Quyền, mẫu giáo Bình Triều, THCS Lê Đình Chinh. | Xã Thăng An thành phố Đà Nẵng | Theo từng dự án từ 1,0 tỷ – 5 tỷ đồng | Đảm bảo cơ sở vật chất về xây dựng cơ bản trường học | 34,5 tỷ đồng | Năm 2026-2030 | Ngân sách xã |
| 2 | Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Nâng cấp chợ Hưng Mỹ | Thôn Hưng Mỹ, xã Thăng An | Nâng cấp lồng chợ và hệ thống thoát nước | Đảm bảo đời sống dân sinh của nhân dân | 1,0 tỷ đồng | Năm 2026 | Ngân sách xã |
| II | Các dự án đầu tư công nguồn ngân sách thành phố (2026-2030) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lĩnh vực giáo dục: Xây dựng khu nhà 2 tầng trường THCS Ngô Quyền; Xây mới các trường: Mẫu giáo Bình Giang, mẫu giáo Bình Đào; Xây dựng mới trường Nguyễn Văn Cừ; Trường THPT trên địa bàn xã Bình Dương. | Xã Thăng An thành phố Đà Nẵng | Theo từng dự án từ 6 tỷ trở lên | Đảm bảo cơ sở vật chất xây dựng cơ bản về trường học | 216,0 tỷ đồng | Năm 2026-2030 | Ngân sách thành phố |
| 2 | Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Bình Dương; Xây dựng chợ trung tâm xã Bình Dương; Xây dựng chợ Bình Đào, nghĩa trang Bình Triều, nghĩa trang Bình Giang | Xã Thăng An thành phố Đà Nẵng | Theo từng dự án từ 18 tỷ - 30 tỷ đồng | Đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và di dời cải táng mồ mả các dự án trên địa bàn xã | 118 tỷ đồng | Năm 2026 -2027 | Ngân sách thành phố |

* Nhóm dự án động lực phát triển kinh tế (của xã):

| Stt | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô | Mục tiêu | Tổng mức | Thời gian | Nguồn vốn đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung tâm điều hành thông minh (mô hình chính quyền 2 cấp) | Trên đường Võ Chí Công | 3,0 ha | Phù hợp vận hành mô hình CQ 2 cấp | 90 tỷ đồng | Lập thủ tục Đầu tư 2026; hoàn thành 2027 | Ngân sách thành phố |
| 2 | Phát triển Làng nghề truyền thống rau Hưng Mỹ | Thôn Hưng Mỹ, xã Thăng An | Khu Phố chợ 1,82ha; Làng rau Hưng mỹ 100ha | Sắp xếp lại chợ dân sinh, đầu tư mới hạ tầng chợ | 30 tỷ | Năm 2026-2030 | Nhà đầu tư |
| 3 | Phát triển Làng Du lịch cộng đổng làng nghề nước mắm Cửa Khe gắn với bãi tắm cộng đồng. | Thôn Duy Hà, xã Thăng An | 230 ha | (1) Giải quyết tình trạng ô nhiểm môi trường biển; (2) Phục vụ khách du lịch trên địa bàn xã và khu vực lân cận; Chỉnh trang và phát triển hạ tầng; (3) Phát huy Làng nghề, các nghiệp đoàn nghề hiện trạng | 115 tỷ đồng | Năm 2026-2030 | Nhà đầu tư |
| 4 | Khu phố Chợ đầu mối hải sản đô thị mới Bình Minh gắn với bãi tắm cộng đồng Tân An | Thôn Tân An, Xã Thăng An | 17,0 ha | (1) Giải nhu cầu của nhân dân về trao đổi, buôn bán phát triển nguồn loại hải sản từ Biển, và thuỷ sản địa phương và khu vực lân cận. (2) Giải quyết tình trạng ô nhiểm môi trường của chợ hiện tại; (3) Phục vụ khách du lịch trên địa bàn xã và khu vực lân cận; Chỉnh trang và phát triển đô thị | 300 tỷ đồng | Năm 2026-2030 | Nhà đầu tư |
| 3 | Khu phố chợ Được gắn với lễ hội Bà Chợ Được” | Thôn Phước Ấm, xã Thăng An | 16,0 ha | (1) Phát huy giá trị Văn hoá cấp tỉnh; và phát huy giá trị phi vật thể cấp Quốc gia. Giải nhu cầu quá tải về một chợ đầu mối hàng nông sản của địa phương và thuỷ sản địa phương và khu vực lân cận. (2) Phát huy và bảo tồn giá trị lịch sử - Văn hoá của “Chợ Được” để phục vụ du lịch; (3) Giải quyết tình trạng ô nhiểm môi trường của chợ hiện tại; và giải quyết ngập úng. | 280 tỷ đồng | Năm 2026-2030 | Nhà đầu tư |
| 4 | Trạm dừng nghỉ phía Bắc xã Thăng An | Thôn Bầu Bính, xã Thăng An | 3,8 | Trạm dừng nghỉ hướng từ cầu Cửa Đại đi sân bay Chu Lai | 115 tỷ đồng | Năm 2026-2030 | Nhà đầu tư |
| 5 | Trạm dừng nghỉ phía Nam xã Thăng An | Thôn Vân Tiên, xã Thăng An | 4,25 | Trạm dừng nghỉ hướng từ Sân bay Chu Lai đi Đà Nẵng theo tuyến đường Võ Chí Công | 125 tỷ đồng | Năm 2026-2030 | Nhà đầu tư |
| 6 | Các điểm xen ghép trên tuyến đường ĐH1 (3 điểm trên tuyến ĐH1 và 01 điểm trên tuyến ĐX) | Xã Thăng An | 1,2 ha | (1) Phục vụ bố trí Tái định cư cho các dự án trên địa bàn xã (2) Tạo nguồn Phát triển các dự án NTM | 18,5 tỷ đồng | Lập các thủ tục 2025 Triển khai 2026-2030 | Nguồn vốn ngân sách |
| 7 | Khu tái định ven biển Bình Dương (giai đoạn 1) | Thôn Bàu Bính, xã Thăng An | 30 ha | (1) Phục vụ bố trí Tái định cư cho các dự án trên địa bàn xã (2) Tạo nguồn Phát triển các dự án NTM | 465 tỷ đồng | Triển khai 2026-2030 | Nguồn vốn ngân sách |
| 8 | Khu dân cư đô thị mới Bình Dương | Thôn Nam Hà, xã Thăng An | 40 ha | (1) Phục vụ bố trí Tái định cư cho các dự án trên địa bàn xã (2) Tạo nguồn Phát triển các dự án NTM | 520 tỷ đồng | Triển khai 2026-2030 | Nguồn vốn ngân sách |
| 9 | Khu tái định cư ven biển Bình Minh | Thôn Hòa Bình, xã Thăng An | 50 ha | (1) Phục vụ bố trí Tái định cư cho các dự án trên địa bàn xã (2) Tạo nguồn Phát triển các dự án NTM | 650 tỷ đồng | Triển khai 2026-2030 | Nguồn vốn ngân sách |
| 10 | Khu tái định cư ven biển Bình Tịnh | Thôn Bình Tịnh, xã Thăng An | 50 ha | (1) Phục vụ bố trí Tái định cư cho các dự án trên địa bàn xã (2) Tạo nguồn Phát triển các dự án NTM | 650 tỷ đồng | Triển khai 2026-2030 | Nguồn vốn ngân sách |
| 11 | Cụm Công nghiệp | Thôn Hòa Bình, xã Thăng An (xã Bình Giang cũ) | 20ha | (1) Di dời các cơ sở ô nhiểm (100 hộ luộc mực; 5 cơ sở phơi, tẩm thuỷ sản…) (2) Phát triển các doanh nghiệp thuỷ sản (3) Các HTX nông nghiệp | 260 tỷ đồng | Lập các thủ tục 2025 Triển khai 2026 | Nguồn vốn ngân sách |

* Nhà ở xã hội:

- Thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội tại Công văn số 3403/SXD-QLN ngày 27/8/2025 Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, UBND xã Thăng An đề xuất 02 vị trí nhà ở xã hội tại với quy mô: khu số 01-0,57 ha, thuộc thuộc dự án Khu dân cư Trung tâm xã Bình Dương (giai đoạn 2); Khu số 02-3,54 ha, thôn Bình Túy, xã Thăng An (xã Bình Giang cũ) tại Công văn số 257/UBND-PKT ngày 04/9/2025 của UBND xã Thăng An.

- Về cơ bản, trong quá trình xây dựng danh mục dự án đã bám sát, và thực hiện đúng với quy hoạch được duyệt.

III. Vướng mắc- kiến nghị

1) Vướng mắc

- Nguồn lực: Hiện nay, khi thành lập xã mới đi vào hoạt động mô hình chính quyền 02 cấp, đến nay UBND xã chưa được UBND thành phố phân cấp nguồn thu để chủ động xây dựng danh mục đầu tư công năm 2026 và kế hoạch trung hạn năm 2026 - 2030.

- Tiến độ: Công tác chuẩn bị lập các thủ tục đầu tư các dự án từ năm 2025, tuy nhiên việc đề xuất quy mô, vị trí, địa điểm các dự án đầu tư trên cơ sở phải phù hợp quy hoạch theo các đồ án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, hiện tại thực hiện theo chỉ đạo chung của UBND thành phố hiện nay, xã Thăng An thuộc diện xã tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới và dự kiến phê duyệt quy hoạch sau quy hoạch chung của thành phố.

- Pháp lý có liên quan:

+ Để triển khai thực hiện các dự án đầu tư công theo quy định phát luật Luật Đầu tư công phải đăng ký kế hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án, tuy nhiên dự án phải được thống nhất đưa vào danh mục đầu tư, nhưng đến nay xã chưa được cấp nguồn ngân sách phục vụ đầu tư năm 2026 để xem xét, bố trí phù hợp cho từng dự án.

+ Ngoài ra, hiện nay một số dự án đang triển khai lấy ý kiến của địa phương về phối hợp thẩm định chủ trương đầu tư, vì vậy đề nghị trong quá trình đề xuất các chủ đầu tư nghiên cứu cập nhật quy hoạch của địa phương để đảm bảo khớp nối đồng bộ như dự án: Đường vành đai biển phát triển hạ tầng du lịch thành phố Đà Nẵng; Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương tại xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng.

2) Kiến nghị:

- Về quy hoạch:

- Để đáp ứng nhu cầu đầu tư:  Thống nhất cho phép xã chủ động rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ một số nội dung đảm bảo điều kiện trển khai dự án, phù hợp với thực trạng của xã hiện nay và đảm bảo thời gian triển khai các dự án theo danh mục.

- Đảm bảo yêu cầu quản lý: Thống nhất cho phép UBND xã triển khai lập quy hoạch chung xây dựng của xã trên cơ sở kế thừa quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển ven sông Thăng Bình- Duy Xuyên được duyệt, có điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng của xã trong phạm vi dân cư hiện hữu làm cơ sở quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng theo hoạch.

- Thống nhất xây dựng quy chế quản lý kiến trúc các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã Thăng An.

- Về đầu tư:

- Thống nhất và ủng hộ danh mục đầu tư hệ thống giao thông kết nối liên xã, các trục đường chính của xã; các công trình hạ tầng xã hội có quy mô lớn xây dựng mới các trường học đạt chuẩn, trung tâm hành chính tập trung, trung tâm điều hành thông minh, các khu dân cư, tái định cư, khu nghĩa trang vào danh mục đầu tư công trung hạn 2026-2030 của thành phố. Đây là cơ sở nền móng quan trọng để chuẩn bị cho phát triển đô thị mới phía Nam của thành phố.

- Thống nhất trình UBND thành phố bổ sung danh mục dự án phát triển nhà ở vào chương trình phát triển nhà ở của thành phố đối với các dự án phát triển nhà ở (Khu dân cư, Khu phố Chợ, Nhà ở XH).

- Thống nhất lựa chọn phương án 3 về việc đầu tư mở rộng nghĩa trang vùng đông Thăng Bình Duy Xuyên (mở rộng trên địa bàn xã Thăng An 30 ha, xã Bình Dương cũ) để phục vụ cải táng mồ mả vệt từ phía biển đến cách đường Võ Chí Công 30 m về phía Tây theo Công văn số 1949/BCTGT&NN-TCKH ngày 30/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp.

- Thống nhất trình UBND thành phố phân vùng cấp nước khu vực Thăng An cho 2 công ty đã có hệ thống cấp 1 đến xã, và chỉ đạo các đơn vị cấp nước cho nhân dân.

c) Về phân cấp, phân quyền: Thống nhất và tham mưu UBND thành phố ủy quyền phê duyệt cho chủ tịch UBND xã về cấp quyết định đầu tư các dự án do UBND xã, phường làm chủ đầu tư trước khi sáp nhập và phân cấp thẩm định cho cơ quan quản lý hoạt động tại xã, ngoài ra tham mưu ủy quyền quản lý, vận hành, duy tu hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.

UBND xã Thăng An kính báo cáo Sở Xây dựng thành phố những tồn tại, vướng mắc, kiến nghị trên địa bàn xã Thăng An, tham mưu UBND thành phố quyết định.

| Nơi nhận: - Như trên; - Đảng ủy UBND xã; - UBND thành phố (b/c); - Sở tài chính thành phố (b/c); - CT, các PCT UBND xã; - Lưu: VT, VP-UBND. | ###### TM.UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Phong |
| --- | --- |